Software – základní pojmy SW inženýrství, charakteristiky
Dobře řešený software
- Udržovatelnost – měl by být umožněn vývoj SW podle měnících se potřeb zákazníka
- Spolehlivost – SW by neměl při výpadku způsobit fyzické nebo ekonomické škody
- Efektivita
- Použitelnost – SW by měl mít rozumné uživatelské rozhraní a dokumentaci

Zákadní aktivity při vývoji SW
- Specifikace – je třeba definovat funkcionalitu SW a operační omezení
- Vývoj – je tčeba vytvořit SW, který vyhovuje dané specifikaci
- Validace – potvrzení, že SW dělá to, co uživatel požadoval
- Evoluce – SW musí být rozvíjen, aby vyhověl měnícím se požadavkům zákazníka

Životní cykly – vodopád, inkrementy, iterace, prototypy
Vodopád
Definice požadavků ←→ Návrh systému ←→ Implementace a testování jednotek ←→ Testování systému ←→ Provoz a údržba
Problémy s cenou v případě nezdaru v některé z pozdějších etap
Problémy	- reálné projekty nedodržují jednotlivé kroky v předepsaném pořadí
- zákazník nedokáže v počátečních etapách přesně formulovat požadavky
- zákazník musí být trpělivý
- pozdní odhalení nedostatků může ohrozit celý projekt
Manažeři tento model preferují

Inkrementální životní cyklus
Vytvoř specifikaci → Implementuj systém → Používej systém → Vyhovuje systém?
- ne → Uprav implementaci → Používej systém → Vyhovuje systém?
- ano → Předání hotového systému

Lehmanovy zákony, Brooksův zákon
Lehmanovy zákony
Zákon trvalé proměny
Systém používaný v reálném prostředí se neustále mění, dokud není levnější systém restrukturalizovat, nebo zcela nahradit novou verzí.
Zákon rostoucí složitosti
Při evolučních změnách neustále vzrůstá vnitřní složitost programu. Odstranění narůstající složitosti vyžaduje dodatečné úsilí.
Zákon vývoje programu
Rychlost změn globálních atributů systému se může jevit v omezeném časovém intervalu jako náhodná. V dlouhodobém pohledu se však jedná o seberegulující proces, který lze statisticky sledovat a předvídat.
Zákon invariantní spotřeby práce
Rychlost vývoje je přibližně konstantní a nekoreluje s vynaloženými prostředky.
Zákon omezené velikosti přírůstků
Systém určuje přípustnou velikost přírůstku v nových verzích. Pokud je limit překročen, objeví se závažné problémy týkající se kvality a použitelnosti

Brooksův zákon
Přidání řešitelské kapacity u opožděného projektu může zvětšit jeho zpoždění.

SW Fyzika, vztahy času, úsilí, velikosti
N – délka programu
T – spotřeba práce (člověkoměsíce)
P – produktivita (P = N / T)
D – doba realizace programu
S – průměrný počet řešitelů

S rostoucí délkou programu klesá produktivita programátorů.
Neplatí, že je přímý vztah mezi počtem řešitelů a dobou řešení.
Největší počet řešitelů je zhruba ve 40 % délky projektu.

Cocomo
Nový projekt
KSLOC – počet tisíců řádků zdrojového kódu
E – úsilí (effort)
T – čas (time)
F – korekční faktor – produktivita programátorů, vzdělanost programátorů, kvalita organizace práce, kvalita firmy, kvalita SW a HW použitého pro vývoj apod. – v ideálním případě, případně v základním modelu je F = 1
a, b, c, d – hodnoty z tabulek – každá má 9 variant podle módu a modelu
model – 3 stupně - jak přesný chceme výpočet (v jaké fázi projektu jsem)
mód – 3 stupně – složitost projektu
E = a * F * KSLOC^b
T = c * E^d

Modifikace stávajícího programu
ESLOC – ekvivalentní počet řádků zdrojového kódu
ASLOC – odhadovaný počet modifikovaných řádků zdrojového kódu
DM – procento modifikace návrhu
CM – procento modifikace kódu
IM – integrační úsilí
ESLOC = ASLOC * (0,4 * DM + 0,3 * CM + 0,3 * IM) / 100

Cocomo 2
Pouze 3 modely
APM – pro projekty v počátečních fázích
EDM – pro hrubé odhady v etapách, kdy se architektura vyvíjí
PAM – pro odhady poté, co byla specifikována architektura

Modifikace stávajícího programu
AA – práce potřebná pro určení, zda může existující modul být použit beze změn
SU – čitelnost a pochopení zdrojového kódu
ESLOC = ASLOC * (AA + SU + 0,4 * DM + 0,3 * CM + 0,3 * IM) / 100

Funkční body
Normalizovaná metrika SW projektu
Snažím se odhadnout náročnost projektu ne z pohledu počtu řádků zdrojového kódu apod., ale z pohledu toho, kolik toho bude daný SW umět, jakou bude mít funkcionalitu, kolik bude mít funkčních bodů

Funkční body
Externí vstupy – vstup do programu, který má za následek změnu ve vnitřní DB programu
Externí výstupy – něco, co je vzato z DB a zobrazeno uživateli
Externí dotazy – kombinace vstupu a výstupu
Vnitřní logické soubory
Soubory vnějšího rozhraní – data, která beru z nějaké jiné externí aplikace, databáze, systému...

Neupravené funkční body - funkční body jsou ohodnoceny podle náročnosti a rozsahu jejich funkcionality – součtem je získán počet neupravených funkčních bodů
14 charakteristik, které poté hodnotím podle stupně vlivu na aplikaci
Počet funkčních bodů = (0,65 + (0,01 * součet hodnocení charakteristik)) * počet neupravených funkčních bodů

Funkční body procesu – musíme zohlednit i funkční body, které nakonec ve výsledném produktu nebudou, jako například odebraná funkcionalita, případně změněná

Putnamova rovnice
N = c * T^(2/3) * D^(4/3) – c je konstanta – produktivita programátorů, vzdělanost programátorů, kvalita organizace práce, kvalita firmy, kvalita SW a HW použitého pro vývoj apod.

Zadávací dokumentace SW
Zadána volným stylem nebo jako checklist
Název zakázky
Zadavatel
Osoba oprávněna jednat za zadavatele
Druh veřejné zakázky – otevřený (může se hlásit kdokoliv), uzavřený (zadavatel musí oslovit více firem, ale nemůže se přihlásit každý)
Zpravidla nepřekročitelná suma
Vymezení předmětu zakázky, zadávací dokumentace – co se má udělat
Někdy je možno podat více variant nabídky
Požadavky zadavatele – kvalifikace firmy a pracovníků, výpisy z rejstříků, ekonomická způsobilost firmy
Harmonogram plnění – co je potřeba do kdy dodat
Hodnotící kritéria – zveřejněno předem – tím se určuje, která firma zakázku dostane – většinou bývá jenom nebo hlavně cena, také může být určitými procenty zastoupena kvalita
Součástí je návrh smlouvy, který je nutno podepsat a odeslat společně s nabídkou

Smlouva na vývoj SW

Servisní smlouva, SLA

Projektová kalkulace
Číselníky
Moduly projektu, role na projektu, katalog rolí, nákladové skupiny, výnosové skupiny, projektové oblasti

Co se dává zvlášť
Dodaný HW k produktu
Použitý nadstandardní SW pro vývoj, SW, který bude součástí dodávky k zákazníkovi
Podpora v následujících měsících a letech
Subdodavatelé
Rizika

Metriky – LOC metriky, složitost, propojení
Proč měřit SW
Zjistit jeho kvalitu
Odhadnout jeho kvalitu
Zlepšit jeho kvalitu

Přímé metriky – co jde přesně změřit
Nepřímé metriky – co je spíše odhadem

Velikostní metriky
LOC, chyby / LOC, cena / LOC, velikost dokumentace / KLOC
LOC zavisi na programatorovi a pouzitem jazyku

Složitost
Halsteadova metrika
n1 – počet různých operátorů
n2 – počet různých operandů
N1 – celkový počet operátorů
N2 – celkový počet operandů
odhadovaná délka programu – N = n1 * log2(n1) + n2 * log2(n2)

McCabeova cyklomatická složitost
Vnímá program jako graf
Složitost je počet různých průchodů grafem
V(G) = E – N + 2
V(G) = P + 1

McClureova složitost
Metrika zohledňuje složitost podmínek, podle kterých se program rozhoduje

Propojení
Řeší propojení modulů mezi sebou
d_i – vstupní datové parametry
c_i – vstupní řídící parametry
d_o – výstupní datové parametry
c_o – výstupní řídící parametry
g_d – globální proměnné pro data
g_c – globální proměnné pro řízení
w – kolik modulů modul volá
r – kolika moduly je modul volán
a, b, c jsou proměnné, které mohou být vhodně nastaveny podle složitosti předávaných dat – např. jestli je parametr jen číslo, nebo třeba matice apod.
m = d_i + a * c_i + d_o + b * c_o + g_d + c * g_d + w + r
Čím větší je m, tím větší problémy mohou být s údržbou modulů, jejich nahraditelností apod.

Kvalita SW
Odchylky od specifikace, standardů a uživatelských očekávání
Funkcionalita – spolehlivost, efektivita, užitečnost apod.
Vývoj – udržovatelnost, testovatelnost apod.
Nasaditelnost – přenositelnost, znovupoužitelnost apod.

Agilní a tradiční postup vývoje
Agilní vývoj
Fungující SW má přednost před obsáhlou dokumentací
Spolupráce se zákazníkem má přednost před sjednáváním smluv
Reakce na změnu má přednost před plněním plánu
Agilní vývoj – funkcionalita je proměnná, čas a zdroje jsou fixní – u klasické metodiky je to naopak
Iterativní a inkrementální vývoj s krátkými iteracemi
Komunikace mezi zákazníkem a vývojovým týmem
Průběžné automatizované testování
Funkcionalita je dodávána po částech, zákazník se může vyjadřovat ke změnám a na konci je zajištěno, že nedostane něco, co nečkal
Testy by měly být napsány ještě před implementací dané části
Při každé změně musí být aplikována kompletní sada testů, aby bylo zajištěno, že změna se negativně neprojevila jiných částech
Metodiky – Extereme programming, Feature-Driven Development, SCRUM, Test-Driven Dev.

Unified Process
UML – Use Case Diagram, Activity Diagram, Class Diagram atd.

Unified Process je inkrementální, iterativní, založený na implementaci Use Casů (aby se mohly vždycky na konci iterace předat zákazníkovi)

Fáze životního procesu
Vše je v nějakých týdenních, více-týdenních nebo měsičních iteracích, většinou ukončených releasem nějaké nové verze s nějakou novou funkcionalitou
Počátek – definovat projekt
Elaborace – naplánovat projekt, specifikovat to, co bude produkt umět, nastínit architekturu
Konstrukce
Předání zákazníkovi

Modely v sobě skrývají více diagramů – Use Case Model obsahuje Use Case Diagram, Sequence Diagram, Activity Diagram atd., apod.

Scrum
Iterativní vývoj definující 3-8 fází (tzv. Sprintů), z nichž každá trvá přibližně měsících
Nedefinuje žádné konkrétní procesy, pouze zavádí pravidelné každodenní schůzky vývojového týmu, kde si jednotliví členové týmu sdělují, co bylo od minulé schůzky dokončeno, co se bude dělat dál, jaké jsou překážky ve vývoji atp.
Každý sprint je zakončen předvedením funkční demo-aplikace zákazníkovi, který ji zhodnotí

Select Perspective
Kombinace procesního modelování a objektově orientované metodiky
Využívá UML diagramy a procesní mapy
Inkrementální postup

Na začátku vymezení projektu a plánování přírůstků
Poté paralelně technologický návrh inkrementu a analýza problémové oblasti inkrementu, současně se může tvořit prototyp pro ukázání zákazníkovi
Poté tvorba a nasazení přírůstku a postup k dalšímu přírůstku

Každý případ užití se rozmodeluje jako proces
WebML
Umožňuje vytvořit komplexní model webové aplikace
Není „zbytečně“ robustní jako UML

Základní modely
Datový model, hypertextový model, prezentační model

Hypertextový model
Tvořen dvěma submodely
Kompozice webové aplikace
Definováno složení prezentace z jednotlivých stránek a složení stránek z jednotlivých předdefinovaných elementů. Ty představují atomické součásti obsahu stránky a jsou vázány na entity datového modelu, ze kterých čerpají svůj obsah nebo chování

Navigace
Zobrazuje, jak jsou spolu jednotlivé stránky nebo jejich elementy provázány. Definuje strukturu a funkčnost webové aplikace nezávisle na implementaci.

Prezentační model
Transformace předchozích modelů do konkrétní podoby webové prezentace. Do XCL generátoru se jako vstupy vloží předchozí modely a výstupem jsou šablony jednotlivých stránek, včetně potřebného kódu a aplikační logiky

Kvalita – prvky SWQA
Kvalita – dodržení standardů, požadavků
Typy chyb – funkce, rozhraní, ověřování, přiřazení, časování/serializace, sestavení/balení/spojování, dokumentace, algoritmus

Faktory kvality – McCall
Revize produktu – udržovatelnost, flexibilita, testovatelnost
Přemístění produktu – přenositelnost, znovupoužitelnost, schopnost spolupráce
Činnost produktu – korektnost, spolehlivost, efektivita, integrita, použitelnost

SWQA
Inspekce a recenze, testování, měření, standardy a procedury

Testy – jednotlivé typy testů
Testování je spuštění programu s cílem nalézt chyby
Dobrý testovací případ má vysokou pravděpodobnost nalezení chyby
Úspěšný test je takový, který nalezne nějakou dosud nenalezenou chybu
Není dobré, aby program testoval stejný člověk, který jej vytvořil
Testování ukazuje chyby, nemůže ukázat jejich nepřítomnost
Testování také ukazuje funkce, výkon a kvalitu SW
Validace - „dělat správné věci“
Verifikace - „dělat věci správně“
Černá skříňka – testuji funkcionalitu, nevidím do toho, jak je naimplementována, testuji co nejvíc vstupů, které mě napadnou
Bílá skříňka – testuje se vnitřní funkcionalita, testují se všechny možné průchody kódem

Integrace
Postupně propojuje funkcionalitu
Shora dolů – nejprve naimplementováno jádro systému, poté se nabaluje zbytek
Zdola nahoru – implementují se moduly, které jsou po testování kombinovány do subsystémů a ty jsou kombinovány do celku

Inspekce, recenze
Neformální až formální
Konverzace mezi vývojáři, přezkoušení mezi spolupracovníky, neformální prezentace, formální prezentace, prohlídka a kontrola kódu

Nejformálnější
Recenze – někdo se podívá na recenzovaný kód a napíše vyjádření
Inspekce – vyjádření je formou checklistu

Cíle formálních kontrol kvality
- Odhalit chyby ve funkci, logice a implementaci SW
- Ověřit, že zkoumaná položka odpovídá požadavkům
- Zajistit, že položka byla prezentována s použitím předdefinovaných standardů
- Zajistit jednotný vývoj
- Zajistit řiditelnost projektů

Standardy, CMM
CMM
Hodnotí schopnosti společnosti
Úroveň 1 – chaotický proces, nepředvídatelná cena, plán a kvalita
Úroveň 2 – intuitivní, cena a kvalita jsou vysoce proměnlivé, plán je pod vědomou kontrolou, neformální metody a procedury
Úroveň 3 – orientována na kvalitu, spolehlivé ceny a plány, ale dosud nepředvídatelný přínos systému kvality
Úroveň 4 – kvantitativní, promyšlená, statisticky řízená kvalita produktu
Úroveň 5 – kvantitativní základ pro kontinuální investice směřující k automatizaci a zlepšení výrobního procesu

ISO 9001
Standard zaměřen hlavně na kvalitu výrobního procesu
Populární hlavně v Evropě

MBNQA
Standard zaměřen hlavně na spokojenost zákazníka
Populární hlavně v USA